**2021-2022第2学期**

**《编译原理与技术课程设计》**

**第1周周报**

**组号：9**

**组长：胡敏臻**

**副组长：邓淑予**

**组员：杨澜 袁洁 潘玲 郑思扬**

本周原计划：

1. 成功组队，选取组长和副组长；
2. 建立自己的github项目，学会git的基本操作；
3. 汇总所需要的学习资料，总结所需技能树

实际进度：

原计划全部完成，学习资料在项目进展过程中随时补充。

下周计划：

1. 确定要实行的技术线路
2. 对于各个开发部分先进行简单分工安排

存在问题：

1、本周进展速度较慢，希望下周能步入佳境

组队理由：本次组队为两个寝室共同组队，彼此之间较为熟悉且互相信任，在寝室可以串门，方便讨论，交流顺畅。

**小组分工情况表（具体分工下周安排）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **成员姓名** | **分工** | **本周完成的工作** | **贡献率** |
| 1 | 胡敏臻 | 组长 | 建立周报分类 | 0.2 |
| 2 | 邓淑予 | 副组长 | 汇总学习资料 | 0.2 |
| 3 | 杨澜 | 成员 | 建立github仓库 | 0.3 |
| 4 | 袁洁 | 成员 | 汇总学习资料 | 0.1 |
| 5 | 潘玲 | 成员 | 汇总学习资料 | 0.1 |
| 6 | 郑思扬 | 成员 | 汇总学习资料 | 0.1 |